|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BeGIC会議 | | 平成28年度 第3回 | |
| 開催場所 | 電気通信大学 図書館グループ学習室1 | | |
| 開催日時 | 平成28年10月31日（月）  17時30分から19時30分まで | 書記 | 藤田 |
| 参加者 | 池田、宮上、藤田 | | |

|  |
| --- |
| 議題1　スケジュール |
| ・大筋は変更なし  ・(池田)インタープリタが11/14に完成目途 (開発は30まで続行)  →結合テスト、インタープリタデバッグ　11/14～11/29　に変更  ・インタープリタデバッグ担当者 → 池田 |

|  |
| --- |
| 議題2　進捗確認 |
| ・池田: インタープリタ起動まで  ・宮上: jarファイルの呼び出しまで  ・藤田: 環境構築まで |

|  |
| --- |
| 議題3　エディタ開発環境について |
| ・JRubyに決定  ←Javaと相性が良さそうであるため |

|  |
| --- |
| 議題4　インタープリタver0リリースについて |
| ・結合テスト用にリリース、バージョン管理していく  ・インストールは手動で  ( build/bigic/interpreter/prototype/ にBegic.batとbegic.jar )  ・(池田)インストールガイド作るかも |

|  |
| --- |
| 議題5　結合テストについて |
| ・デバッグは全員、バグ取りは池田  ・バグ等報告は　doc/バグ＆障害管理/インタープリタ　に  ・管理方法は追々 |

|  |
| --- |
| 議題6　開発環境の統一について |
| ・Eclipseで開発、SVNで管理　で統一する |

|  |
| --- |
| 議題7　 JRuby on Rails環境構築勉強会 |
| ・Ruby 2.3x　(最新)  ・JRuby 1.7.12　(最新ではない)  ・Rails　(最新)  ・会議中での環境構築を試みるも、UEC Wirelessでは不可  →各自 家でやってくること |

|  |
| --- |
| 次回日程 |
| 平成28年11月7日（月）  17時30分から19時30分まで |

|  |
| --- |
| 備考 |
| ・暫定として、教室の予約はその日の書記が行うこととする |