|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BeGIC会議 | | 平成28年度 第8回 | |
| 開催場所 | 電気通信大学 図書館グループ学習室1 | | |
| 開催日時 | 平成28年12月19日（月）  17時50分から19時20分まで | 書記 | 藤田 |
| 参加者 | 池田、宮上、藤田 | | |

|  |
| --- |
| 議題1　全体スケジュール |
| ・インタープリタ結合テスト  　→ 2017/1/10まで(エディタ結合テストと合わせて)  ・本日(2016/12/19) エディタ完成予定  　→ 本日より結合テスト |

|  |
| --- |
| 議題2　進捗状況 |
| ・インタープリタ → 完成、パフォーマンス確認  ・テストコード → 数値に関するテストまで(未コミット) |

|  |
| --- |
| 議題3　エディタについて |
| ・ブラウザで起動することが困難  ・GoogleChromeは埋め込みjarファイル非対応  　　← Javaが入っていてもダメ？  　　　← 呼び出しは出来るがエラーが出る …ブラウザ側の問題か  　↓↓  ◎デスクトップアプリケーションで作る方向で進める  ・開発プラットフォームは Electron  　← (池田)JavaFXがオススメ、決定権は宮上  ・JavaFXで開発する場合は環境構築が必要  　→ 開発用マニュアル等は作らず、宮上が独自で |

|  |
| --- |
| 議題4　スケジュール変更 |
| ・2月終わりまでプロジェクト延長  　　エディタ開発: ～2017/2/1  　　エディタ結合テスト: ～2017/2/15  　　プロジェクトの終了: ～2017/2/29  ・宮上: エディタ初回コミット年内まで(最低限編集・実行ができればOK) |

|  |
| --- |
| 次回日程 |
| 平成29年1月16日（月）  17時30分から19時30分まで |

|  |
| --- |
| 備考 |
| ・テストコードをコミットする際、バグによるエラーが出て実行できないものについてはそのままコミットする。  　→ 別の管理シートにテスト結果として該当部分が分かるよう記述 |